РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 .03.2018 г.                                        №  29                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие  транспортной

системы» за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  транспортной системы»  по результатам за 2018 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от     14.03.2018 № 29

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

I.Основные результаты

Основной целью муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Общий объем финансирования муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» за 2017 год:

всего:				873,4 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		873,4 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского  сельского поселения»:

всего:				829,5 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		829,5 тыс. руб.

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского  сельского поселения»:

всего:				43,9 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		43,9 тыс. руб.

Фактические расходы муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» в 2018 г составили:

Всего:			         43,9 тыс. руб., в том числе

областной бюджет 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет 		0,0 тыс. руб.

местный бюджет 			43,9 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского  сельского поселения»

Всего					0,0 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		0,0 тыс. руб.

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского  сельского поселения»:

всего:				43,9 тыс. руб., в том числе

областной бюджет – 		0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 	0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 		43,9 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018 года в Программу 1 раз были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района: от 17.04.2018г. № 64.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2018 году мероприятия запланированные Программой не были выполнены в полном объёме.

Приложение

к постановлению

Администрации Пролетарского

сельского поселения

от  14 .03.2018 №29

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»  за   2018 г.

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Плановый срок окончания реализации |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В | X |  |  | X |  | X | X | X | X |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В | 31.12.2018 |  |  | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Уменьшилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В |  |  | X | X | X |  | X | X | X |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В |  |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В |  |  | X | X | X |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»  за   2018 г.

| Статус | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 873,4 | 873,4 | 43,9 |
|  | местный бюджет | 873,4 | 873,4 | 43,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | всего | 829,5 | 829,5 | - |
|  | местный бюджет | 829,5 | 829,5 | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
|  | местный бюджет | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1 Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | всего | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
|  | местный бюджет | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»  за   2018 г

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 45 | 50 | 45 | - |
| 2 | Показатель 2 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 45 | 50 | 45 | - |
|  | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1 Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | единиц | - | - | - | - |