РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 **26.11.2018 г. № 153 х. Пролетарский**

Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района», распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.10.2018№ 46 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района» Администрация Пролетарского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Пролетарского сельского поселения Орловского района «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Пролетарского сельского поселения согласно приложению 2

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не позднее 1 января 2019г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения Т.А. Триголосова

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Пролетарского сельского поселенияот26.11.2018№153

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программаПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района
«Развитие транспортной системы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района«Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Пролетарского сельского поселения. |
| Соисполнители муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Отсутствуют. |
| Участники муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Администрация Пролетарского сельского поселения |
|  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | 1. Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения.
 |
| Программно – целевые инструменты муниципальной программы Пролетарского сельского поселения | – | отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского сельского поселения;сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Доля протяженности автомобильныхдорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселенияОрловского района | – | 2019 – 2030 годы.Этапы муниципальной программы не выделяются. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019 – 2030 годы составляет – 488,4тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 162,8тыс. рублей;2020 год – 162,8 тыс. рублей;2021 год–162,8 тыс. рублей;2022 год–0,0 тыс. рублей;2023 год–0,0 тыс. рублей;2024 год–0,0 тыс. рублей;2025 год–0,0 тыс. рублей;2026 год–0,0 тыс. рублей;2027 год–0,0 тыс. рублей;2028 год–0,0 тыс. рублей;2029 год–0,0 тыс. рублей;2030 год–0,0 тыс. рублей.в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета– 0,0тыс. рублей, за счет средств местного бюджета  –488,4тыс. рублей, в том числе:2019 год –162,8тыс. рублей;2020 год –162,8 тыс. рублей;2021 год– 162,8 тыс. рублей;2022 год– 0,0 тыс. рублей;2023 год– 0,0 тыс. рублей;2024 год– 0,0 тыс. рублей;2025 год– 0,0 тыс. рублей;2026 год– 0,0 тыс. рублей;2027 год– 0,0 тыс. рублей;2028 год– 0,0 тыс. рублей;2029 год– 0,0 тыс. рублей;2030 год– 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района | – | Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Пролетарского сельского поселения;современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Пролетарского сельского поселения. |

Паспорт

подпрограммы
«Развитие транспортной инфраструктуры»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Участники подпрограммы1 | – | Администрация Пролетарского сельского поселения. |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы1 | – | отсутствуют. |
| Цели подпрограммы1 | – | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы1 | – | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Пролетарского сельского поселения;обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по дорогам с твёрдым покрытием |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы1 | – | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы.Этапы реализации подпрограммы не выделяются.  |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы1 | – | Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 – 2030 годы составляет 488,4 – тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год –162,8тыс. рублей;2020 год –162,8 тыс. рублей;2021 год– 162,8 тыс. рублей;2022 год– 0,0 тыс. рублей;2023 год– 0,0 тыс. рублей;2024 год– 0,0 тыс. рублей;2025 год– 0,0 тыс. рублей;2026 год– 0,0 тыс. рублей;2027 год– 0,0 тыс. рублей;2028 год– 0,0 тыс. рублей;2029 год– 0,0 тыс. рублей;2030 год– 0,0 тыс. рублей.в том числе за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –488,4тыс. рублей, в том числе:2019 год –162,8тыс. рублей;2020 год –162,8 тыс. рублей;2021 год– 162,8 тыс. рублей 2022 год– 0,0 тыс. рублей;2023 год– 0,0 тыс. рублей;2024 год– 0,0 тыс. рублей;2025 год– 0,0 тыс. рублей;2026 год– 0,0 тыс. рублей;2027 год– 0,0 тыс. рублей;2028 год– 0,0 тыс. рублей;2029 год– 0,0 тыс. рублей;2030 год– 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1 | – | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения  |

Паспорт

подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы  | – | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | – | Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 2 | – | Администрация Пролетарского сельского поселения; |
| Программно – целевые инструменты подпрограммы2 | – | Отсутствуют. |
| Цель подпрограммы 2 | – | Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы 2 | – | Создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Пролетарского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | – | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | Первый этап 2019 – 2024 годы;второй этап 2025 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | Не требует финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Пролетарском сельском поселении. |

Приоритеты и цели муниципальной политики в

транспортной сфере Пролетарского сельского поселения

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений, технических характеристик класса и категорий автомобильных дорог, и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложениях № 3, № 4 к муниципальной программе

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2019– 2030годах.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Орловского района, то в пределах срока действия подпрограммы этап реализации соответствует одному году.

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение исполнения муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы».

Участие сельского поселения

в реализации программы.

В связи с тем, что в 2017 году полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Орловского района переданы Администрации Орловского района, в бюджет сельского поселения из бюджета Орловского районана осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения передаются средства в соответствии с заключенными соглашениями.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| №п/п | Показатель/индикатор (наименование) | Вид показа-теля | Единицаизмерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа.Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова­ниям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения; | статис-тический | % | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,2 | 56,2 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,8 | 56,8 |
| 1.2 | Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | ведом-ственный | услов­ные еди­ницы | – | – | - | - | - | - | - | - | - | – | – | - |
| 1.3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1.«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |
| 2.1 | Количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведом-ственный | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |
| 3.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | статис-тический | человек | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2 | Тяжесть последствий в результате до­рожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 постра­давших) | ведом-ственный | условные еди­ницы | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение №2

к муниципальной программе Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наимено­вание основного меропри­ятия,мероприятия ве­домственной программы | Соисполни­тель, участ­ник, ответ­ственный за исполнение основного мероприятия, мероприя­тия ВЦП | Срок | Ожидаемый непосредствен­ный результат (краткое описа­ние) | Последствия нереализацииосновного мероприятия, меро­приятия ведом­ственной целевой  программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализа­ции | оконча­ния реали­зации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Подпрограмма 1.«Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |
| **1.1** | **Основное мероприятие1.1:**Содержание и ремонт авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Содержание сети автомо­бильных дорог в полном объ­еме | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей про­тяженности автомобильных дорог об­щего местного значения | 1.1, 2.1 |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.2:**Проведение кадастровых работ и государственной регистрацииправа муниципальной собственности, автомобильных дорог | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Проведение кадастровых работ и государственной регистрацииправа муниципальной собственности, автомобильных дорог | Отсутствие правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, невозможность проведения строительно-ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры | 1.1, 2.1 |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.3:** Капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Капитально от­ремонтировать, более 40 км автомо­бильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | 1.1, 2.1 |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.4:**Строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Построить и реконструировать до 10 км автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | 1.1, 2.1 |
| **1.5** | **Основное мероприятие 1.5:**Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение достоверности сметной стоимости | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | Отсутствие проектно-сметной документации.Невозможность проведения строительно-ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры | 1.1, 2.1 |
| **1.6** | **Основное мероприятие 1.6:**Проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и ре­конструкции автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего местного значения | 1.1, 2.1 |
| **1.7** | **Основное мероприятие 1.7:**Строительство и ремонт тротуаров | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Уменьшение количества ДТП с участием пешеходов | Увеличение количества ДТП с участием пешеходов | 1.2, 1.3 |
| **1.8** | **Основное мероприятие 1.8:**Проектные работы по строительству тротуаров | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров | Отсутствие проектной документации работ по строительству тротуаров. Невозможность проведения работ по строительству тротуаров. | 1.2, 1.3 |
| **1.9** | **Основное мероприятие 1.9:**Проектные работы по капитальному ремонту тротуаров | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и строительству тротуаров. | Отсутствие проектной документации работ по капитальному ремонту тротуаров | 1.2, 1.3 |
| **1.10** | **Основное мероприятие 1.10:**Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Снижение безопасности дорожного движения | 1.2, 1.3,  |
| **1.11** | **Основное мероприятие 1.11:**Проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | 1.1, 2.1 |
| **2.** | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |
| **2.1** | **Основное мероприятие 2.1:**Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населённых пунктах | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Сокращение количества дорожно-транспортных про­исшествий с сопутствую­щими дорожными условиями на дорогах местного значе­ния | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с сопут­ствующими дорож­ными условиями на дорогах местного значения | 1.2, 1.3 |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2.2:**Устройство уличного освещения | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Ухудшение освещенности улично-дорожной сети | 1.2, 1.3 |
| **2.3** | **Основное мероприятие 2.3:**Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населённых пунктах | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | 1.2, 1.3 |
| **2.4** | **Основное мероприятие 2.4:**Дорожная разметка  | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | 1.2, 1.3 |
| **2.5** | **Основное мероприятие 2.5:**Изготовление проекта организации дорожного движения и технических паспортов | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2019 | 2030 | Повышение безопасности дорожного движения | Увеличение количества дорожно-транспортных происшествий | 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Пролетарского сельского поселения

 Орловского района «Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов всего(тыс. рублей) | в том числе по годам реализациимуниципальной программы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» | всегов том числе: | Х | Х | Х | Х | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | всего,в том числе: | 951 | Х | Х | Х | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всегов том числе: | 951 | 04 09 | 0610086020 | 240 | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 | 04 09 | 0610086020 | 240 | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения | Всего в том числе | 951 | Х | Х | Х |  | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Администрация Пролетарского сельского поселения | 951 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №4

к муниципальной программе

Пролетарского сельского поселения

 Орловского района «Развитие транспортной системы»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программыПролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источникифинансирования  | Объем расходов всего(тыс. рублей) | в том числе по годам реализациимуниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы» | Всего | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - местный бюджет  | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - федерального бюджета  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Всего | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - местный бюджет  | **488,4** | **162,8** | **162,8** | **162,8** | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - федерального бюджета  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Всего | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - местный бюджет  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| - федерального бюджета  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 153

Перечень
 правовых актов Пролетарского сельского поселения признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.10.2013 № 143 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие транспортной системы».
2. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 19.09.2014№ 124 «О внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 01.10.2013 № 143».
3. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.15.2015№ 245 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.10.2013 № 143».
4. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.12.2016№ 200 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.10.2013 №143».
5. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.02.2017№ 18-1«О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселенияот01.10.2013 №143.
6. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.04.2018№ 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселенияот01.10.2013 №143.
7. Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 04.05.2018№ 71«О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселенияот01.10.2013 №143.