РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2025 года 			№  20             		     х. Пролетарский

Об утверждении Единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.07.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 159, согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения 					Б.Г.Лопатин

Приложение

к распоряжению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 13.03.2025 № 20

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Установлены /заменены приборы учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретено, оплачено выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Х | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт» | Х | 28 марта 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Выполнены работы по установке/замене приборов учета потребляемых энергоресурсов» | Х | 27 июня 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения ( | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Приняты завершенные работы» | Х | 30 сентября 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. «Перечислены бюджетные средства» | Х | 26 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Сокращено количество безхозяйных объектов электрических сетей» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Реализованы мероприятия по сокращению бесхозяйных объектов недвижимого имущества коммунальной инфраструктуры, используемых для передачи энергетических ресурсов» | Х | Х | - Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.«Выявлены бесхозяйные объекты» | Х | 28 марта 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Подано в органы Росреестра заявление о постановке бесхозяйных объектов на учет» | Х | 27 июня 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Поставлены бесхозные объекты в муниципальную собственность» | Х | 30 сентября 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.4 «Переданы бесхозяйные объекты ресурсоснаб-жающим организациям» |  | 26 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и расширение газотранспортной системы» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» | Х | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Заключен контракт» |  | 28 марта 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Выполнены работы по сметной документации» |  | 27 июня 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3. «Приняты завершенные работы» |  | 30 сентября 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.4. «Перечислены денежные средства» |  | 26 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |