Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 11.04.2014г.                                         № 62                              х. Пролетарский

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Пролетарском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2013 год.

- В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.04.2010г.  N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", администрация   Пролетарского  сельского  поселения   п о с т а н о в л я е т :

- 1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Пролетарском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2010-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.06.2010 г. N 53 "Об утверждении муниципальной целевой программы " Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Пролетарском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2010-2014 годы ", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского сельского поселения                                      А.П.Кравчук

# Приложение

# к постановлению

# Администрации Пролетарского

# сельского поселения

# от    11.04. 2014г  N 62

# ОТЧЕТ

# О ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Пролетарском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2010-2014 годы"

# по результатам за 2013 год

## I. ОТЧЕТ

## О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

## ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ПРОЛЕТАРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

| N п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объемы ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
|  |  | наименование показателя результатив- ности меро- приятий | единица измере- ния | план | факт | откло- нение (про- центов) | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | всего |
|  | Всего по Программе |  |  | 100,0 | 93,7 | 6,3 | 88,5 |  |  | 88,5 | 82,9 |
| 1. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего: | содержание | процен- тов | 100,0 | 93,7 | 6,3 | 88,5 | - | - | 88,5 | 82,9 |

## II. ПЕРЕЧЕНЬ

## ЗАВЕРШЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

## «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ПРОЛЕТАРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

## Обеспечено содержание 10 км внутрипоселковых автомобильных дорог.

## IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

## СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

## ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ПРОЛЕТАРСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ»

## В 2013 ГОДУ

## Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на внутрипоселковых автомобильных дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения.

## Реализация мероприятий Программы в 2013 году привела к достижению следующих результатов:

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

позволила сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.