РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14 .03.2018 г.                                      №  26                       х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2018 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от   14.03.2018 № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

« Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2018 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Пролетарского  сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

В 2018 году Программой была запланирована реализация 5  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 4.

Общий объем финансирования, предусмотренный по программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство»:

всего – 644,8 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 644,8 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 631,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  – 631,0 тыс. руб.

По программе не освоено 13,8 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2018 года в Программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Пролетарского  сельского поселения: от 09.07.2018г. №102; от 17.10.2018 г №135,от 20.12.2018 №174.

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о достижении значений показателей по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» за 2018 год  приведены в таблице № 1

- Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий за 2018год приведены в таблице  №2.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы  за отчетный 2018 финансовый год приведена в таблице № 3.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| .Подпрограмма2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель2.1 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 64,8 | 80 |  | 80 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель3.1 Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | 1 | 1 |  | 1 |  |

Таблица 2

- СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий за 2018год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок начала реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Проведены работы по благоустройству территории |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Содержание мест захоронения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | Произведен ремонт памятника, |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А Специалист первой категории Галганова А.В | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А |  |  |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в Администрацию Пролетарского сельского поселения |  |

Таблица3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство»  за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | Всего | 644,8 | 644,8 | 631,0 |
|  | местный бюджет | 644,8 | 644,8 | 631,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего | - | - |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - |  |
|  | бюджет поселений | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2«Благоустройство» | Всего | 640,8 | 640,8 | 627,3 |
|  | местный бюджет | 640,8 | 640,8 | 627,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Всего | 372,3 | 372,3 | 364,7 |
|  | местный бюджет | 372,3 | 372,3 | 364,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Всего | 268,5 | 268,5 | 262,6 |
|  | местный бюджет | 268,8 | 268,5 | 262,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Жилищное хозяйство» | Всего | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | бюджет поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Всего | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
|  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |